岗位知识与专业技能模拟试卷

- 判断题

- 专业承包企业不可以将劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业。

答案（    ）

- 职业技能的高低是农民工就业的稳定性和收入水平的决定性因素。

答案（    ）

- 经验估工法适用于产品品种多，批量大，不易计算工作量的施工作业。

答案（    ）

- 时间研究只有在工作条件稳定，且已经标准化、规范化的前提下才是有效的

答案（    ）

- 确定劳动力的劳动效率是劳动力需求计划编制的重要前提。

答案（    ）

- 劳动力负荷曲线是劳动力资源耗用规律的图形表示。

答案（    ）

- 劳动报酬是劳动合同的必备条款，福利待遇条款在劳动合同中可有可无。

答案（    ）

- 混凝土作业分包企业资质不分等级。

答案（    ）

- 实名制管理系统中的“双卡”是指工作卡和工资卡。

答案（    ）

- 社会保险由国家立法强制实行，在保险的项目、收费的标准、享受的待遇上，投保人和被保险人都无权进行选择。

答案（    ）

- 执行定额面指标指工人中执行定额工日占全部作业工日的比重。

答案（    ）

- 培训需求分析就是判断是否需要培训及分析培训内容的一种活动或者过程。

答案（    ）

- 劳务分包企业中，劳务员可以不具有安全资格证书。

答案（    ）

- 劳务分包商必须服从监理工程师的直接指令。

答案（    ）

- 在一般情况下，劳务企业应每月支付一次劳务企业农民工的基本工资，但在特殊情况下，可以两个月支付一次。

答案（    ）

- 劳务作业人员的工资表和考勤表，是劳务分包企业进场作业人员实际发生作业行为工资分配的证明。

答案（    ）

- 从源头上杜绝发生农民工工资纠纷的是建立公司制农民工工资的约束和保障机制。

答案（    ）

- 工伤认定申请主体如果对工伤认定决定不服的，可以依法申请行政复议或者提起刑事诉讼。

答案（    ）

- 签订劳务分包合同时，可以使用分公司或者项目经理的公章。

答案（    ）

- 农民工教育培训工作不属于总承包企业的教育管理体系。

答案（    ）

- 单选题（共40题，每题1分）

- 在建筑业从事（    ）的人员，必须年满十八周岁以上。

- 繁重体力劳动和高空作业            B.高空作业和野外作业

C.野外作业和接触有毒有害物质        D.接触有毒有害物质和繁重体力劳动

- 下列资质许可由省级建设主管部门实施的是（    ）。

- 交通专业承包序列一级资质          B.机电安装专业承包序列一级资质

C.铁路专业承包序列二级资质          D.不分等级的城市轨道交通专业承包序列

- 劳动定额的表现形式分为（    ）。

- 时间等额和技术定额                B.技术等额和经济定额

C.经济定额和产量定额                D.产量定额和时间定额

- 时间研究是在一定的标准测定条件下，确定人们完成作业活动所需时间总量的一套（   ）

- 动作和方法  B.程序和方法  C.流程和定额  D.数据统计表

- 不属于施工劳动力主要类型的是（    ）

- 企业自有工人  B.聘用外来劳务企业工人  C.使用劳务派遣工人  D.数据统计表

- 下列各项中，不属于劳务管理档案资料编制要求的是（    ）

- 真实    B.有效    C.完整    D.电子化

- 非全日制用工劳动报酬结算周期不得超过（    ）

A.24小时    B.15小时    C.7天    D.一个月

- 双方当事人可以订立口头劳动合同的用工方式是（    ）

- 全日制用工   B.非全日制用工   C.劳务派遣用工   D.建筑劳务分包用工

- 下列各项中，不属于劳动合同审查要求的是（    ）

- 当事人申请   B.双方协商   C.签证机关审核   D.确认证明

- 甲与某企业签订劳动合同，关于合同效力问题，甲向四位法律人士咨询，下列咨询意见错误的是（    ）

- 乙说：企业如果采用胁迫方式签订的合同无效

- 丙说：用人单位免除自己的主要责任，排除劳动者权利的合同无效

- 丁说：用人单位合同违反了法律、行政法规的强制性规定才无效，违反了法律、行政法规非强制性规定的合同仍然有效

- 戊说;用人单位以欺诈方式签订的合同无效

- 下列各项中，不属于对无效劳动合同处理方法的是（    ）

- 撤销合同   B.修改合同   C.赔偿损失   D.重新签订

- 下列那类分包企业资质不区分等级（    ）

- 钣金工程   B.焊接作业   C.钢筋作业   D.木工作业

- 下列选项中，不属于劳务分包招投标工作的特点的是（    ）

- 劳务分包项目投标竞争激烈，地域性强

- 劳务分包项目的标的额小、项目数量打

- 劳务分包项目投标报价复杂

- 劳务分包招投标操作周期短

- 劳务用工禁止使用不满（    ）周岁的人员

A. 14      B. 15    C. 16    D. 18

- 对劳务分包队伍的综合评价可以划分为（    ）

- 过程评价和全面评价        B.全面评价和专业评价

C.专业评价和实力评价        D.实力评价和过程评价

- 支付劳务人工费时，只能向（    ）

- 个体承包人  B.委托代理人   C.总分包人   D.分包企业法人

- 提出在全国推行建筑劳务人员实名制管理的机构是（    ）

- 国务院  B.住房和城乡建设部  C.中国建筑业协会  D.省级人民政府

- 造成履约范围不清的主要原因是（    ）

- 分包合同条款内容不规范、不具体     B.合同双方当事人对工程情况不熟悉

C.合同双方当事人对法律知识不了解     D.合同双方当事人未按照合同示范文本执行

- 解决劳务纠纷的合同内方法不包括（    ）

- 承担继续履约责任                   B.向调解组织申请调解

C.支付违约金                         D.按合同赔偿损失

- 社会保险关系中的用人单位不包括以下哪些类型（    ）

- 国家机关  B.事业单位   C.有雇工的个体工商户   D.国外驻华大使馆

- 劳务用工数量和工种需求量的预测要围绕工程项目的工期、施工部位和（    ）

- 工程量   B.劳务分包合同   C.施工技术方案   D.材料供应状态

- 劳务管理计划的内容不包括（    ）

- 人员配置计划  B.教育培训计划  C.考核计划  D.奖罚计划

- 劳务分包企业是施工作业队无需通过当地（    ）的考核评价合格。

- 工会组织   B.行业管理协会  C.建设主管部门   D.企业

- 劳务分包队伍综合评价的方法不包括（    ）

- 考评周期   B.考评方式   C.劳务管理   D.信息反馈

- 培训成本的核算方法有（    ）

- 会计方法和统计方法              B.统计方法和资源需求模型方法

C.资源需求模型方法和会计方法      D.会计方法和经验估算方法

- 下列人员（    ）属于具有签订劳动合同主体资格的劳动者

- 在校学生  B.现役军人  C.离退休人员  D.下岗职工

- 关于劳动者资格合法的条件，下列说法错误的是（    ）

- 用人单位与劳动者签订劳动合同的应当是法定代表人或法定代表人委托的代理人

- 劳动者与其他人建立劳动关系

- 离退休人员不得成为劳动合同主体

- 现役军人不得成为劳动合同主体

- 劳动合同中，不属于劳动合同法规定的必备条款有（    ）

- 劳动合同期限  B.工作内容   C.试用期时间   D.保险待遇

- 下列不属于发包人、承包人约定劳务分包合同价款计算方式的有（    ）

- 固定合同价款   B.建筑面积总和单价  C.工种工日单价  D.暂估价方式

- 下列不属于劳务分包合同价款的是（    ）

- 工人工资   B.管理费   C.工人奖金   D.工具用具费

- 下列银行有资格设立农民工工资专用账户的是（    ）

- 农业银行   B.邮储银行   C.建设银行   D.工商银行

- 下列关于务工人员工资支付情况说法错误的是（    ）

- 劳务企业应以现金形式支付劳动者工资

- 应核实工资是否由队长或班组长代发

- 农民工工资须本人领取或签字

- 取得农民工本人授权后，农民工近亲属也可以带领工资

- 邮储银行在对提供的资料和汇入金额核对无误后，每月（    ）将款项打入劳务分包企业所属农民工实名卡

A. 1日      B. 5日      C. 10日      D.15日

- 总包单位协助劳务分包企业处理劳务纠纷的依据是（    ）

- 劳务费结算台账   B.支付凭证   C.劳务人员的工资表、考勤表   D.工资台账

- 不属于农民工工资纠纷应急处理的原则是（    ）

- 优先支付原则             B.事后追究责任原则

C.及时裁决和强制执行原则   D.先行垫付原则

- 下列不属于劳务人员工资纠纷的表现形式为（    ）

- 企业内部闹事  B.围堵总承包企业和政府机关  C.聚众上访  D.打砸抢烧

- 由不具备资质的“包工头”挂靠劳务分包企业与发包方签订分包合同而引起的劳务纠纷，承担责任方是（    ）

- 劳务分包企业                  B.“包工头”和发包方

C.发包方和劳务分包企业          D.“包工头”、劳务分包企业和发包方

- 在受伤害职工或者其直系亲属认为是工伤，而用人单位不认为是工伤的情况下，承担举证责任的是（    ）

- 工会组织  B.用人单位  C.受伤害职工本人  D.受伤害职工的直系亲属

- 反映总承包商是否按规定及时结算和支付劳务分包费用的依据是（    ）

- 劳务费结算台账和支付凭证       B.支付凭证和劳务分包合同

C.劳务备案手续和劳务分包合同     D.劳务分包合同和劳务费结算台账

- 合同协议类劳务管理档案资料保存的最低年限是（    ）

A. 3年     B. 5年     C.8年    D. 10年

- 多选题（共20题，每题2分）

- 设置劳务培训目标，应包括的要素是（     ）

- 费用要素  B.内容要素  C.时间要素  D.标准要素  E.条件要素

- 编制劳动定额常用的方法有（    ）

- 经验估工法  B.统计分析法  C.比较类推法  D.技术测定法  E.头脑风暴法

- 下列各项中，属于施工劳动力结构特点的是（    ）

- 劳动力主要集中在劳务分包企业     B.劳动力主要来源于城镇

C.劳动力的聘用期相对较短     D.普通工人多余高技能工人   E.男性工人多余女性工人

- 下列各项中，属于劳动合同审查要求的是（     ）

- 当事人申请  B.双方协商  C.签证机关审核  D.确认证明  E.提交结果

- 我国劳动合同管理体制包括（     ）

- 行政管理   B.社会管理   C.委托管理   D.用人单位内部管理   E.司法管理

- 进去施工现场的各分包单位，必须设置一专职（兼职）计量员负责本单位的计量工作，并将名单报送至总包技术部门。该计量员通常为分包单位的技术负责人并负责以下（    ）工作

- 负责建立分包单位的计量器具台账及其器具的标识

- 负责绘制总包单位的工艺计量流程图

- 定期参加总包组织的计量工作会议

- 向总包上报本单位的计量台账和工艺流程图

- 负责分包单位计量器具的送检，送检证明报总包项目经理部审核，检测合格证报总承包商项目经理部备案

- 对劳务分包队伍综合评价后，可以根据评价结果确定分级标准，通常把劳务分包队伍的等级划分为（     ）等级别。

- 优秀   B.良好   C.合格   D.一般   E.不合格

- 实行劳务用工实名制的企业包括（    ）

- 施工总承包企业  B.专业承包企业  C.劳务分包企业  D.劳务派遣企业  E.代建制企业

- 劳务纠纷调解的基本原则是（    ）

- 合法原则  B.公开原则  C.公正原则  D.及时处理原则  E.调解为主原则

- 突发事件应急状态主要分为以下阶段（     ）

- 前兆阶段  B.紧急阶段  C.谈判阶段  D.僵持阶段  E.解决阶段

- 培训需求分析的内容主要包括（    ）

- 培训需求的层次分析       B.培训需求的阶段分析

C.培训需求的数量分析       D.在职员工培训需求分析     E.下岗员工培训需求分析

- 对进入施工现场作业的劳务人员的通用要求是（    ）

- 与劳务企业签订书面劳动合同        B.在地方建设主管部门备案

C.安全生产和普法维权培训考核合格    D.具有相应的工种岗位资格证书

E.无不良记录

- 关于劳动合同的主体，下列说法正确的是（    ）

- 用人单位与劳动者签订劳动合同的应当是法定代表人或法定代表人委托的代理人

- 劳动者应年满16周岁

- 劳动者与其他人建立劳动关系

- 离退休人员不得成为劳动合同主体

- 现役军人不得成为劳动合同主体

- 下列属于发包人、承包人约定劳务分包合同价款计算方式的有（    ）

- 固定合同价款  B.暂估价方式  C.建筑面积总和单价  D.工种工日单价  E.综合工日单价

- 下列关于劳务企业以现金形式支付劳动者工资，说法正确的是（    ）

- 应核实工资是否由队长或班组长代发

- 农民工工资须本人领取或签字

- 取得农民工本人授权后，农民工近亲属也可以带领工资

- 工资可以半年一发

- 年末未足额支付的，下年可以补发

- 需要以劳务管理重要资料存档备查的资料有（    ）

- 劳务费结算台账  B.支付凭证  C.劳务人员的工资表、考勤表

D.劳务人员工作记录    E.工资台账

- 解决劳务人员工资纠纷的主要方法是（     ）

- 建立公司制农民工工资的约束和保障机制

- 提高公司内部人员的道德修养

- 建立企业信用档案制度

- 提高农民工的法律维权意识

- 建立欠薪应急周转金制度

- 劳务纠纷产生的原因主要有（     ）

- 未签订劳动合同  B.违法分包引起的纠纷  C.未签或分包合同约定不明确

D.“包工头”挂靠成建制企业引发的纠纷    E.名为劳务分包实为工程分包

- 工伤认定申请主体主要包括（     ）

- 工伤职工所在工会组织   B.地方劳动保障行政部门  C.工伤职工所在单位

D.工伤职工本人      E.工伤职工直系亲属

- 总承包单位设立的“农民式夜校”的管理资料主要包括（     ）

- 组织机构及人员名单            B.管理制度           C.师资队伍名录及证件

D.培训记录          E.设施配置情况

某搅拌站主要经营商品混凝土和商品砂浆业务，20 1 4年尿接了某建筑工程项目的C30混凝土和Ml0砂浆供应任务，并按施工单位的要求进行了试配、搅拌和运输等供应任务。试根据你掌握的水泥、混凝土和砂浆的材料知识回答下面的问题：

(1)下面属于我国的通用水泥的有(A．硅酸盐水泥    B．普通硅酸盐水泥    c．矿渣硅酸盐水泥 D．粉煤灰硅酸盐水泥).

(2)以下水不是水泥技术性能指标的是(D．颜色  )。

(3)配制混凝土时用到了42.5R水泥，R的含义是(    c．早强水泥  )。

(4)C30混凝土表示其(  B．立方体抗压强度  )强度的标准值为30MPao

(5)砂浆的保水性用砂浆分层度仪测定，以分层度(mm)表示。分层度过小，表示砂浆易产生分层离析不利于施工及水泥硬化。这句话是否正确？  (B．错误   )

二、某公司拟建设一栋办公楼，施工图己绘图完毕。现在请你根据这张底层平面图施工图纸，给建设单位解读相关设计内容。根据提问回答以下问题：

1．该建筑物的座向( B．坐北朝南  )。

2．根据图纸标注，该建筑物外墙厚是(  D. 240  ) mmo

3．根据图纸标注，该建筑物编号为Cl的窗，宽度为(A．1 500)

4．根据图纸标注，该建筑的散水宽度是(  B．900 )mm 。

5．根据图纸标注的剖切符号可知，剖切图1-1的投射方向是(A．向西  A轴到E轴)。

三．某建筑工程场地定于20 1 4年3-5月期间进行了平整工作，土方施工工程量达2万立方米，技术人员采用了“方格网法”计算土方工程量，绘制的场地的土方调配图，采用的土方施工机械主要有铲运机、推土机、反铲挖掘机和重型土方运输车辆等，整个场地平整工作于20 1 4年5月26日全部完成。

试计算并回答下列问题：

(1)土方工程施工的特点有(  A．面广量大  B．劳动繁重  C．施工条件复杂  )o

(2)场地平整施工中需要考虑到的土的工程性质主要是(B．土的可松性  C．土的含水量   )o

(3)场地平整的主要工作步骤有(A．确定场地设计标高  B．计算挖、填土方工程量  C．确定土方平整调配方案D．选择土方机械、拟定施工方案)o

(4)场地的零线是场地的( B．挖方区   C．填方区)的分界线。

(5)在进行土方调整是应考虑的原则有（A、挖土和填方基本平衡就近调配、B、考虑施工与后期利用C、合理布置挖、填分区线，选择恰当的调配方向、运输路线D、好土用在回填质量高的地区）

四、某多层砖混结构住宅工程，位于6度抗震设防区，。。。。无安全施工发生。

（1）脚手架是在施工现场为安全设防、工人操作以及解决少量上料和堆料而搭设的临时结构，其基本要求有（A、构造合理、受力可靠和传力明确B．能满足工人操作、材料堆置和运输的需要；  C、搭设简单，搬移方便、节约材料、能多次周转使用      D．与结构拉结可靠，局部稳定和整体稳定好 ）

(2)扣件式钢管脚手架的扣件类型有(A．回转扣件    B．直角扣件E．对接扣件)o

(3)该工程在选用垂直运输设施，可能会考虑(A．塔式起重机  )

(4)该工程基础墙一般采用(B．水泥   )砂浆砌筑。

(5)清水砖墙的砌筑工艺流程为：抄平一放线_摆砖样_立皮数杆一挂线_砌清理等工序。是否正确？  (  B  )

五．某开发商开发了一群体工程，各单位地上、地下结构形式基本相同，其中地库的防水做法为高聚物改性沥青防水卷材外防外贴，基础底板局部为水泥基渗透结晶 水涂抹，屋面为采用高聚物改性沥青防水卷材，厕浴间采用聚氨酯防水涂料。问：

(1)地下结构防水混凝土的抗渗压力不应小于(A.0.61 MPa   )o

(2)地下防水等级有(   D．4    )个

(3)当屋面坡度大于(D.25%)时，应采取防止沥青卷材下滑的固定措施。

(4)星面铺贴防水卷材应采用搭接法连接，其要求包括(  A．相邻两副卷材的搭接缝应错开  C．平行于屋脊的搭接缝应顺水流方向搭接D．垂直于屋脊的搭接缝应顺年最大频率风向搭接E．搭接宽度应符合规定)o

5)卫生间防水施工结束后，应做(  D．24  )小时蓄水试验。

六．场景某市政公司承建某城市道路工程，该道路基层结构为200mm石灰土和400mm水泥稳定碎石，下面层为90mm中粒式沥青混凝土，上面层为6mm改性沥青混凝土。在K14+5 00～K14+580区段内，道路有一小半径曲线。道路施工逢雨季。沥青面层施工过程中，项目经理发现压路机驾驶员王某有如下行为：①在未碾压成型路面上驾驶压路机转向、掉头；②施工间歇期间，将压路机停放在未成型路面上；③工休期间，将压路机停放在刚成型路面上；④碾压过程中，驾驶压路机缓慢倒退碾压路面。回答下列问题：

(1)本工程面层属于(  B．柔性  )路面。

(2)路基土压实操作中，土的含水量达到(  B．最佳含水量  )时，压实效果最好。

(3)本工程施工到K14+500～K14+5 80区段时，正确的路基碾压方式是(A．由内侧向外侧    )o

(4)本工程王某酌行为中，正确的是(D．④   )o

(5)下列选项中，属于基层雨季施工的措施是(B．拌多少、铺多少、压多少，完成多少   )o

七．某市政立交桥工程采用钻孔灌注桩基础，八棱形墩柱，上部结构为跨径25m后芎长预应力混凝土箱梁。桩基主要穿过砾石土（砾石含量少于20070，粒径大于钻杆内径2/3）o钻孔灌注桩工程分包给专业施工公司。钻孔桩施工过程中发生两起情况：  (1)7}}桩成孔过程中出现较严重坍孔；  (2)21#

桩出现夹泥质量事故。施工中，由于钻孔施工单位不服从总承包单位安全管理导致了一起安全事故。预制梁在现场制作并张拉。预应力管道采用金属螺旋管。设计对预应力梁张拉时梁体混凝土强度未做规定，张拉后孔道灌浆用的水泥浆未掺外加剂。现场有四台经检验后一直使用的千斤顶：1号千斤项已使用7个月，但只使用1 5次；2号千斤顶已使用3个月，并且已使用200次：3号千斤顶已使用5个月，并且已使用95次；4号千斤顶在使用过程中出现不正常现场。回答下列题目：

(1)本工程钻孔灌注桩旅工宜采取(A．正循环回转钻   )成孔方法。

(2)工程预应力孔道压浆可采用(B．二次压浆   )方法。

(3)大体积桥墩混凝土浇筑宜在一天中(A．气温较低时    )进行。

(4)对安全事故分包单位承担(A．主要责任)o

(5)本工程涉及的作业人员中，无需上岗证的是(D．起重机维修人员  )o

八．某集团公司新建一综合办公楼工程，地下一层，地上1 6层，框架简体结构，通过公开招标方式选定A公司作为施工总承包单位，消防工程由B公司分包，建设单位委托c监理公司承担指定的监理任务。

1．涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应按规定进行(A．见证取样检测)（单选题）

2．下列(  A．土石方工程B．砌筑工程C．钢筋混凝土工程    D．结构吊裟工程 )都必须编制单独的分部分项工程施工安全技术措施o（多选题）

3．高处作业是指凡在坠落高度基准面2m以上有可能坠落的高处进行的作业o（判断题）(A．正确   )

4．隐蔽工程在验收前，应由(C．施工总承包单位A公司)通知有关单位验收，并形成验收文件o（单项选择题）

5．施工安全员是施工项目安全生产第一责任人o ( B )判断题）

九．工人甲在某工程上剔凿保护层上的裂缝，由于没有将剔凿所用的工具带到工作面’便回去取工具，行走途中，不小心踏上了通道口盖板上（通道口为1.3mxl.3m，盖板为1.4mxl.4m、厚Imm的镀锌铁皮），铁皮在甲的踩踏作用下，迅速变形塌落，甲随塌落的盖板掉到首层地面（落差12.35m），经抢救无效于当日死亡。这是一起由于“四口”防护不到位所引起的伤亡事故o（多选题）

1．“三宝”“四口”防护中的三宝指的是(A．安全帽  C．安全带E．安全网)o

2．安全防护的“四口”是指(  B．楼梯口  C．电梯井口 D．预留洞口  E．通道口  )。（多选题）

3．建筑工程安全生产管理必须坚持(B．安全第一C．预防为主E．综合治理。)的方针，建立健全安全生产责任制等

4．建筑安全生产监督管理，应当根据(  B．管生产必须管安全  )的原则，依靠科学管理和技术进步，推动建筑安全生产工作的开展，控制人身伤亡事故的发生。

5．，三级安全教育是企业必须坚持的安全生产基本教育制度，对新员工都必须进行三级安全教育，三级安全教育指的是(  B．进公司教育C．进项目经理部教育    D．进班组教育  )。

十、某建筑工人赵某因不服公司扣发奖金向人民法院提起诉讼。赵某诉称：因天气多雨，公司决定在郊区施工现场外建一座堤坝以防洪水，要求全部职工加班加点。赵某因父母回老家，家中有一弟弟要参加当年高考，必须有人照顾，所以不能加班。向公司提出不加班的请求后，公司便没有安排他加班。但此后，公司却以赵某不服从工作纪律、影响工作秩序为由，扣发赵某半年奖金。赵某不服，申请仲裁，但仲裁委员会裁定公司对赵某的处罚正确，故对赵某的申请不予支持。赵某因此要求法院予以公断。公司辩称：本地区暴雨成灾。因项目现场建在山谷中，为防止山洪袭击施工现场，决定在施工现场之外修建一条防洪坝。而为不影响施工进度，公司决定全部职工都加班加点抢修堤坝。当时，公司预计加班1 5天，每天加班约4小时。据此，公司向市总工会作了请示，市总工会同意公司的请求。但是，赵某不服从调度，以必须回家照顾将参加高考的弟弟为偌口，拒不加班，公司于是没有强迫赵某加班。而经公司调查，赵某并没有真正去照顾其将参加高考的弟弟，而是回去与男友约会、谈恋爱。为此，公司曾找赵某谈过话，但赵某不承认自己是去约会了。公司共计安排全部职工加班23天，都按规定发给了加班费和夜餐补助费。由于赵某一次也没加班，公司鉴于她的工作表现，经研究并征求了工会意见，决定扣发赵某半年奖金。经调查查明，案件事实与建筑公司所述一致。法院裁定驳回赵某诉讼请求。

1．法院的裁决是否正确？  (A．正确    )

2．用人单位由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商可以延长工作时间，一般每日不得超过(A.  1    3    36    )h o因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过(    )h，但是每月不得超过(    )h o

3．公司延长工作时间的行为是否符合有关法律？(B．不符合  )

4．以下哪些情况(  A．加班超过规定时间C．劳动者患病 E．劳动者家庭成员确需劳动者照顾   )，劳动者可以拒绝延长工作时间o  （多选题）

5．公司在组织职工加班时，正好有一天是中秋节，那中秋节这一天的加班费应按正常工作时间工资的(D.300%   )发放。

十一、20 1 3年7月，小李大学毕业，到一家施工企业应聘技术员o小李入职后’单位行政主管告知他有三个月试用期，试用期结束后签订劳动合同，试用期每月工资800元。三  个月试用期快到时，单位行政主管通知他，由于在试用期表现不佳，所以公司决定辞退他。

1．该施工企业与小李的口头合同是否有效o(A．有效    )    。

2．根据《劳动合同法》规定，该企业应在(B.1个月内   )内，和小李签订劳动合同．

3．根据《劳动合同法》规定，劳动合同期在1年以上3年以下，试用期不得超过(  B.2个月   )月。

4．根据《劳动合同法》规定，劳动合同签订时应具备下列哪些条款(A．劳动合同期限B．劳动报酬C．工作时间和休息休假D．劳动保护、劳动条件和职业危害防护)

5．根据《劳动合同法》规定，下列哪些情形劳动合同终止，用人单位应当向劳动者支付经济补偿(A．用人单位向劳动者提出解除劳动合同并与劳动者协商一致解除劳动合同的B．用人单位因裁员解除劳动合同的C．因企业破产或被吊销营业执照、责令关闭、撤销以及用人单位决定提前解散而终止劳动合同的)。

实务单项选择题

数字1、1个工人作业l天(  B．8小时  )的时间算作1个工曰，作业1个小时算作1个工时。

2、2008年9月1日，我国正式颁布实行《对外承包工程管理条例》。《对外承包工程管理条例》对有关劳务外派方面给予了具体的规定：“从事对外承包工程外派中介服务的机构应当取得(   A．国务院商务主管部门)的许可，并按照国务院商务主管部门的规定从事对外承包工程外派人员的中介服务。”

（  ）1.(  D.20 1 1年7月1日  )我国开始实施第一部《社会保险法》o

2． ( D．劳动力供需方的双向选择趋势的出现)为建筑劳务市场的建立提供了前题条件。

3．(  A．劳务费结算台账和支付凭证  )是反映总承包方是否按规定及时结算和支付分包方劳务费的依据，也是检查劳务分包企业劳务作业人员能否按时发放工资的依据。

4．(  B．总承包企业   )要按规定建立劳务民工工资预留账户，在获取工程款时按比例在预留户中存放劳务民工工资，同时及时完成劳务分包队伍的劳务工程款结算和支付工作。

5．(   D．总承包企业和施工劳务企业 )应依法签订分包合同，必须明确约定支付劳务工程款的时间、结算方式，以保证按期支付的措施。

A  1．按照分包和总包方的意愿，劳务分包退场的基本形式是(A．正常终止合同，总包方终止合同，劳务分包申请退场   )o

2．按照(  A．“一案一卷’’  )的档案资料管理原则进行规范整理，按照形成规律祁特点，区别不同价值，便于保管和利用。

B  1．编制劳动力总需求计划时，在资料比较少，一般在仅具有施工方案和生产规模的资料的情况下，使用下列哪一种方法o(  B．经验比较法   )

2．不属于《建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准》（JGJ仃250-2011）的规定中的“八大员’’的是：(  C．造价员    )

3．班组安全教育是班组长对作业人员的安全教育，(  C．安全员和劳务员)应参加。

4．变更劳动合同应当采用(  A．书面  )形式。

C  1．从狭义上讲，建筑劳务市场是(  B．交易建筑劳务的场所  )o

2．从施工组织的角度看，(B工作过程 )是组成施工过程的基本单元。

3．承包人应按工程所在地行政管理机关的(A．标准和要求   )对劳务作业人员的宿舍和食堂进行管理。

4．从业人员劳动报酬是指各建筑企业在一定时期内直接支付给(  D．企业全部从业人员  )的劳动报酬总额。

5．出勤工日数是指在制度规定应工作的工日（工时）中，生产工人(A．实际出勤  实际可能利用   )的工曰（工时）数，是企业(    )的劳动时间。

D  1．对市场的监管和控制，最重要的手段是(A．立法)o

2．对于建筑装修装饰工程专业承包资质等级一级资质标准以下要求正确的是(c．持有岗位证书的施工现场管理人员不少于30人，且施工员、质量员、安全员、材料员、造价员、劳务员、资料员等人员齐全。)o

3．对于一些规模较大、工期长的重点工程，公司可成立专门劳务管理机构’或派专人帮助项目部劳务员做好劳动力的协调工作。属于劳动力需求计划的保证措施中的(A．组织措施    )

4．对劳动合同的无效或者部分无效有争议的，由(D．劳动争议仲裁机构)或者人民法院确认

5．对怀孕(D7个月 )以上的女职工，用人单位不得延长劳动时间或者安排夜班劳动，并应当在劳动时间内安排一定的休息时间。

6．典型定额法包括(C．比例数式法   )

7．当绘制企业各项目劳动力负荷曲  数据不足时，可以采用(C．标准（典型）曲线法    )

8．订立劳动合同，应当遵守合法、(D．公平)、平等自愿、协商一致、诚实信用原则。

9．单项工程劳务合同估算价(B.50万)以上的须进行招投标选择队伍。

10．《担保法》规定定金的数额不得超过主合同标的额的(B.20%)o

F  1．房屋建筑工程施工总承包企业资质分为(A．特级、一级、二级、三级)o

2．福利费是指国家和各单位为改善职工的物质和文化生活条件，减轻职工日常生活事务负担，帮助职工解决职工个人无力解决或难于解决的(B．实际生活问题  )所支付的各种费用。

3．发包人应当在劳务分包合同订立后(c．7天   )内，到建设行政主管部门办理劳务分包合同及所属地区的施工人员备案。

G  1．根据《资质管理规定》施工劳务企业可以申请(   B．施工劳务资质，但不得申请施工总承包序列、专业承包序列各类别资质。 )o

2．根据生产任务和生产人员的劳动效率计算生产定员人数，主要适用于(D．确定劳动定额   )岗位或工种。

3．根据劳务实名制管理要求，劳务人员的相关资料除劳动合同书原件、《人员备案知书》、项目用工备案花名册和人员参保相关保险凭证复印件外，还应有(  A．人员身份证复印件名册和岗位证书复印件  )o

4．关于劳动力需求计划表表格的形式，说法正确的是：(A．国家及行业无统一限剖，各企业可根据自身需要来制订)

5．关于劳务管理计划的目标的确定，说法正确的是：(C．劳务管理的目标应分为总目标和分目标   )

6．国际劳务输出是内涵广泛的(D．国际服务贸易)的一部分。

7．国际工程劳务分包商管理，要做好劳务的保险和医疗管理，统一为劳务人员购买

保额不低于(A40万元)人民币的境外意外伤害保险，并可视具体情况购买附加住院医疗保险。

8．国际建筑工程承包企业应建立境外安全教育和培训制度，要按照(  B．“谁派出，谁负责”  )的原则，对派出人员在出国前开展境外安全教育和应急培训，提高安全防范意识和能力，增强安全管理综合能力。

9．公开招标，也称为(C．无限竞争招标 )，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织投标。

10．固定期限劳动合同，是指用人单位与劳动者约定合同(C．终止    )时间的劳动合同。

11．工程承包人应对施工劳务企业工资支付进行监督，督促其依法支付民工工资。(  C．劳务分包企业   )应当在工程项目所在地银行开设用于支付劳务员工工资的专用账户，按规定将工资款项存入专用账户。

12．各项目部必须按照(  C．建设行政主管部门和总承包企业  )要求设置专兼职劳务员，经培训持证上岗。

13．各级国家机关收到信访事项，不能当场答复的，应当自收到信访事项之曰起(  A.  15,60   )日内书面告知信访人是否受理，受理的在受理之日起(    )日内处理完毕。

14．公司(  c．法定代表人  )是群体性突发事件第一责任人。

J  1．建筑劳务市场具有调节劳动力的供求关系的功能。当劳动力供大于求时，劳动力成本(D．先高后低   )o

2．建筑劳务分包市场可以分为有形建筑劳务分包市场和无形建筑劳务分包市场是按照(  C．劳务交易活动是否在固定场所   )划分的。

3．建设主管部门、其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取的措施木包括：要求被检查单位提供(D．作业人员的社会保险情况  )o

4．建筑工人宿舍双层床铺（不得超过2层）宿舍人均居住面积不得小于2平方米，每间宿舍居住人员不宜超过1 0人，室内净高不得小于(  A.2.5米，0.9米    )米，通道宽不得小于(    )米，宿舍内严禁使用通铺。

5．建筑工程面积10000-50000平方米的工地，生活区浴室面积不应小于(  B.20,3 0  )平方米，在50000平方米以上的工地，浴室面积不应小于(    )平方米。

6.“积极反映企业诉求，维护企业合法权益”是(D．行业协会)职能之一。

7、加班加点工资是指对(A．法定节假日和公休日    )工作的职工，以及在正常工作日以外延长工作时间的职工按规定支付的加班工资和加点工资。

8．计时工资是指按(C．计时工资标准和工作时间     )支付给个人的劳动报酬。

9．经(D．人力资源和社会保障部)批准的境外就业中介机构为中国公民境外就业或者为境外雇主在中国境内招聘中国公民到境外就业提供相关服务的活动。

L   1．劳动力不能像其它生产要素那样被储存或报废，劳动者在脱离生产时仍然要维持生计，这一特征体现了劳务市场的(   D．社会性)o

2．劳务分包队伍安全教育培训包括(C．意识、知识、技能   )三方面内容。

3．劳务分包队伍进场后，应组织(  C．劳务施工  )人员学习工程质量标准和规范，切实提高他们的业务素质。

4．劳务分包队伍应按(  A．施工总包方  )的书面指示，参加与其劳务作业有关的分部分项工程施工质量验收。

5．劳务趴伍管理是影响工程施工进度的关键因素，(  B．劳务员    )应加强现场劳务队伍的检查监管。

6．劳务队伍进度考核标准中项目经理管理能力为优的是(B．主动配合，在技术交底后自行组织施工活动   )

7．劳务施工单位应配备专兼职管理人员，以配合(  B．总承包单位)共同做好实名制工作。

8．劳务员负责建立曰人员流动台账，施工队伍负责人(A．每日，每周    )上报现场施工实际人员数，(    )上报施工现场人员考勤情况，核对人员名册，确定人员增减情况。

9．劳务工工资支付必须严格按规定，依法按(  C．月   )支付，并不得低于当地最低工资标准，不得截留、拖欠或克扣。

10．劳务合同是明确总分包双方责任、权利、义务的法律文件，是劳务费结算的重要依据o(  C.总承包企业与施工劳务企业    )应及刚。签订劳务分包合同，必须本着先签订劳务合同再进场的施工的原则。

11．劳务费是劳务工人工资支付的来源，相关单位要按(D．月   )结算，当月完成的工作量应在劳务分包合同专用条款约定的时间内完成结算。

12．劳务工资预留账户应在银行单独开户，每个劳务分包企业单独建账，由(  D．工程发包单位与劳务分包企业  )管理。

13．劳动合同被确认无效，劳动者已付出劳动的，用人单位(C．应当   )向劳动者支付劳动报酬。

14．劳动者(B．患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的)，用人单位不可以解除劳动合同。

15．劳动能力鉴定按照属地原则由单位所在地设区的(B．市)级劳动能力鉴定委员会办理。

16．劳务作业发包人最常见的违约行为是拒绝或延迟支付o(  B．合同价款  )

17．劳动力负荷曲线是(  C．劳动力动员直方图  )的包络曲线

18．劳动力需求量计划还应包括对现场其他人员的使用计划，现场其他人员是指(  D．工地警卫、勤杂人员  )

19．劳务分包是工程承包人将建筑工程施工中的劳务作业发包给(c．具有劳务资质的  )其他劳务企业的行为。

20．劳务分包人承诺，按照法律规定及合同约定组织完成(c．劳务分包工作)，确保劳务作业质量和安全，不进行转包及再分包，并按时足额的向劳务作业人员发放工资。

21．劳务分包人按约定完成劳务作业，必须由承包人或劳务作业现场内的第三方进行配合时，(  A．承包人  )应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合。

22．劳务分包人应向承包人提交项目负责人与劳务分包人之间的(D．劳动合同)，以及劳务分包人为项目负责人缴纳社会保险的有效证明。

23．劳务分包人派驻到劳务作业现场的主要劳务作业管理人员应(C．相对稳定)o

24．劳务作业人员在作业中受到伤害的，(C．劳务分包人)应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

25．劳务分包人自行提供部分低值易耗材料以及(D．小型机具)的，并应在专用合同条款中对上述材料的范围给以明确。

26．劳务员根据公司所批复的项目进度计划和劳动力使用计划编制进场(C．工种和人数)一览表。

27、劳动时间是衡量(  A．劳动量  )的尺度。

28．劳务管理资料档案最低保存年限：合同协议类(C8年 )

29．劳务管理资料档案最低保存年限：文件记录类(c．8年)

30．劳务管理资料档案最低保存年限：劳务费发放类(c．8年 )

31．劳务管理资料档案最低保存年限：统计报表类( B.5年)

32．劳动保护费是指企业购买职工在劳动中实际使用的(A．劳动用品与保健用品    )等一切费用支出。

33．流动人口社会保障，是指流动人口(   A．所在地  )，对外来流动人口提供的社会保障。

M  1．目前，对我国劳务市场呈现出有利态势说法错误的是(C．劳务分包市场已经成熟   )o

N  1．女职工“四期，，保护是对女性生理机能变化过程，即(  B．经期、孕期、产期、哺乳期  )的劳动保护。

2．内部施工劳务作业队劳务承包纠纷发生的原因主要是劳动关系和(C．工伤事故     )o

3．女职工禁忌从事体力劳动强度分级标准中规定的(D．第四级)体力劳动强度的作业。

4．内部退养职工生活费是指接近正常退休年龄，但因各种原因退出工作岗位并办理了内退手续的职工，在正式办理退休手续前，按(C．月    )从单位领取的生活费。

Q  1.取得施工劳务资质的企业，可以承接(  C．总承包企业或专业承包企业  )分包的劳务作业。

2．缺勤工日数，是指按制度规定工人应当到班参加生产，但由于工人自身的原因（如病3 0．企业在统计月、季、年的工资总额时，均应按实发数计算，但对逢节日提前预发的工资，(   B．仍统计在应发月的工资总额)o

3.婚假、产假、事假、探亲假、婚丧、工伤假、旷工等）未能到班，缺勤(   D．满一个轮班)的称为全日缺勤。

R  1．如果是劳动者在(B．3)人以上并具有共同申请理由的劳务纠纷案件，劳动者当事人一方应当推举代表参加调解活动。

S  1．损失时间中不包括：(B．休息时间   )

2．宿舍应确保主体结构安全，设施完好。装配式活动房屋应采用阻燃型彩钢夹心板，每栋双层宿舍搭设木得超(C．6  )间，且两端须设置楼梯。

3．宿舍内电器设备安装和电源线的配置，必须由专职电工安装，照明灯具高度不得低于(   B．2.4  )米，严禁私搭乱接，夏季应配备防暑降温设施。

4．食堂应设置在远离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源的地方，与污染源间距应不小于(  C.  30,6  )米，与宿舍区的间距应不小于(    )米，并保持食堂内外环境整洁。

5．生活区应设置男女分开的厕所，最小不低于(C.20,  1.2   )平方米，厕所内蹲位与人员比例不小于1：6，蹲位之间应设置隔断，隔断高度不低于(    )术。

7．施工总承包公司(  A．人力资源部门  )负责监督和考核各项目部劳务工程款和民工工资支付工作。

8．社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之曰起(  D．60  )日内作出工伤认定的决定。

T  1．推行经济承包责任制，使员工的劳动与效益挂钩。但要做好过程中的监管工作，杜绝只包不管的现象，属于劳动力需求计划的保证措施中的(   D．经济措施)

2．投标人在正式提交投标文件前，应当仔细检查、(  B．认真核对)投标文件的内容，再行装订。

3．停工留薪期一般不超过（   C．1 2  ）个月。

W  1．我国最低就业年龄为(C 1 6  )周岁。

2．我国目前执行是每日工作(B.8小时，40小时，5天)，每周工作(  )的(  )工作制度o(    )

3．我国的国际劳务输出目前主要有两种形式：(   B．一是商务部门主管下的对外劳务合作，一是人力资源和社会保障部门主管下的境外就业)

4.为了全面反映建筑企业生产工人的全部劳动资源的利用情况，分析未被利用的原因，以便改善劳动管理，充分利用劳动资源，可以在(B．劳动时间   )核算的基础上编制劳动时平衡表。

X  1．信访人可以在(  D．信访接待日  )向有关行政机关负责人当面反映信访事项。

2．项目部针对当天(  D．作业环境、工作内容和进度  )要求等重要事项进行全方位交底，确保施工进度。

3．项目部应按照规定负责(  B．每日，每月  )核对本班组务工出勤情况、记录人员变动情况，并按规定配合项目部统计、核实(    )务工人员出勤记录，审核后上报项目部。

4．项目部按工资支付表将劳务工工资以(   C．货币形式)直接发放到本人，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。

5．下岗职工生活费是指(  B．用人单位   )支付给下岗职工的生活补贴费用。

Y  1．以下方法中不属于技术测定法的是：(D．比例数式法  )

2．以下过程不属于按施工过程组织的复杂程度分类的是：(C．个人完成的过程   )

3．以下工种属于特殊工种的是：(D．架子工   )

4．用人单位(   C．以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的)，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。

5．用人单位单方解除劳动合同，应当事先将理由通知（D．工会）

6．用人单位不得依照《劳动合同法》第四十条、第四十一条的规定与孕期、产期、哺乳期的女职工(  C．解除   )劳动合同。

7．用人单位应保证劳动者每周至少休息1天，每日I作不应超过(B．8     )小时

8．用人单位实行承包经营的，工伤保险责任由(  A．职工劳动关系所在单位  )承担。

9．用人单位自(  A．用工之日  )起即与劳动者建立劳动关系。

10．用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请 (  D．依法制裁用人单位  )o

11．以下属于劳动合同必备条款的是(  A．劳动报酬   )o

12．与合同有关的通知、指令等文件，均应采用(A．书面形式   )，并应在合同约定的期限内送达接收入和送达地点。

13．因承包人原因未按计划开始工作日期开始工作的，承包人应按实际开始工作日期

顺延作业期限，确保实际作业期限(   B．不低于)合同约定的作业总日历天数。

1 4．因劳务分包人原因造成作业期限延误的，劳务分包人应承担由此给(  A．承包人  )造成的损失。

Z  1．最新建筑企业资质标准中规定施工劳务企业资质(D．不分专业，不分等级。   )o

2．证书审验中，出现施工劳务企业职工名册内有无证人员，应在一-内提交相关资料进行复审o(  B．1 0个工作日  )

3．在人力资源规划中，对骨干人员的培养和使用方案属于业务计划中的(D．职业计划   )

4．在开工之初，竣工收尾阶段、节假日（尤其是春节前后）农忙季节等’一线劳务人员思想波动比较大，是建筑工地安全事故多发时期，针对具体情况对劳务人员进行有针对性的安全教育，这种培训形式称之为  (  D气专项教育  )

5．在对流动人口的管理中，打击火车站及列车上的违法犯罪活动属于(c．铁道部门   )的职责范围。

6．《租赁房屋治安管理规定》第九条第2项规定：对将房屋出租给无合法有效证件承租人的，处以警告、月租金(  C．三    )倍以下的罚款。

7．在法定情形下，需要裁减人员二十人以上或者裁减不足二十人但占企业职工总数百分之十以上的，用人单位提前三十日向(  C．工会或者全体职工   )说明情况，听取工会或者职工的意见后，裁减人员方案经向劳动行政部门报告，可以裁减人员。

8．在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在(C．48    )小时之内经抢救无效死亡的。

9．在统计建筑企业从业人员和职工人数时，对于新招收的人员，不论是否发放了当月的工资，(  B．从其报到参加工作之日起  )，即应统计为本单位职工。

10、在劳动统计中，劳动时间通常是以(C．“工日”和“工时”  )作为计量单位。

11．制度工曰数是指按国家（或企业）规定，(  B．工人必须工作的最大可能利用  )的劳动时间，是考核企业劳动时间利用好坏的基础，是企业制定劳动计划和生产计划的重要依据。

12．职工住院治疗工伤的伙食补助费标准暂定为每人每天(C．3 0)元。

13．职工工资总额的计算原则应以(  B．直接支付给职工的全部劳动报酬  )为依据。

14．职工消费价格指数是反映城市居民家庭用于各类生活消费和服务项目价格水平(B．相对变动趋势及程度  )的经济指数。

15．职工住房费用是指企业为职工建造或购买的职工宿舍每年提取的(C．折旧费用)，企业支付给职工住房补贴（包括房租费用）和实行住房制度改革后企业给职工缴纳的住房公积金等费用支出。

16．在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其(D．性质  )确定优先解释顺序。

17．在劳务分包合同履行期间，(D．劳务分包人   )应采取合理措施保护劳务作业现场环境。

18．在确保工程质量和施工安全的原则下，(  C．进度    )应实施动态控制，如有偏差应采取有效的措施进行纠偏。

19．在一个工程项目建设I期内，(B．建筑施工企业)发生拖欠劳务工工资时，劳动保障部门责令限期补发，逾期不能补发的，劳动保障部门按国务院《劳动保障监察条例》规定进行处罚。

20．《中华人民共和国劳动合同法》第七条规定：“用人单位(  A．自用工之日起  )即与劳动者建立劳动关系。”

实务案例分析题

案例一：按定额标定的对象不同，劳动定额又分为单项工序定额、综合定额。下表为砖基础砌

1.根据上表，厚度1.5砖的综合时间定额为（B.0.86工日）

2．根据上表，厚度1.5砖的综合产量定额为(D.1.16立方米   )( 1/0.86)

3．劳动定额按其表现形式不同，分为时间定额和产量定额(  A．确    )

4．编制劳动定额常用的方法有：(A比较类推法 B经验估计法 D统计分析法E技术测定法。  )

5．在工作时间的界定中，有效工作时间是从生产效果来看与产品生产直接有关的时间消耗，包括(  A．基本工作时间c．辅助工作时间 D．准备与结束工作时间)

案例二：某项目基础底板施工，合同约定工期45天，项目经理部根据业主提供的电子版图纸编制了施工进度（如图）  ，底板施工暂未考虑流水施工。

因业主未按时提供正式图纸，致使工序E在6月6日才开始．基于安全考虑，建设单位要求仍按原合同约定的时间完成底板施工，为此施工单位采取调整劳动力计划，增加劳动力等措施，在1 5天内完成了2700吨钢筋制作（工效为4.5吨／人，工作日）

1．钢筋制作的劳动力投入量为(  C.40工日   )

2．本工程编制劳动力需求计划时，需要考虑以下参数：(A．工期    B．工程量    C．时间定额或产量定额 E．班次  )

3．劳务需求计划应以劳动定额为依据o(A．正确   )

4．劳动力总需求计划的编制程序中，第一步是：( B．确定劳动效率  )

5．劳动力总需求计划的编制方法有：(A经验比较法B分项综合系数法 C概算定额法D．公式法  )

案例三：某大型综合性购物中心工程项目，建筑面积1 6万平方米，地下室2层。顼目总承包企业将井点降水分包给了具有基础施工资质的红星建筑基础公司施工，地下室工程和主体工程的混凝土施工由总包自行实施，总承包人与诚信建筑劳务公司签订了混凝土施工的劳务分包合同，明确了施工质量要求和进度要求。地下室工程实施过程中，恰逢雨天较多，红星基础公司现场设备故障严重致使累计停止井点降水1 3天，诚信劳务公司通过努力赶工在该部份工程结束时仍然延误工期1 0天。总承包人认为：诚信劳务公司拖延工期，应按合同约定向总承包人赔偿损失，并且停止支付后阶段的劳务作业报酬。诚信建筑劳务公司找红星建筑基础公司提出井点降水设备故障造成工期延误的赔偿要求；并且在总承包人停止支付劳务作业报酬两个月时向法院提出了解除本劳务作业发包合同的要求。

根据背景材料回答以下问题

(1)不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如(   B．地震  C．海啸  D．瘟疫  E．骚乱)戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

(2)总承包人认为诚信劳务公司拖延了工期应该赔偿，而真正延误工期的是(C．红星基础公司)o

(3)总承包人俘付诚信劳务公司的劳务作业报酬属于( A．违约行为 )

(4)诚信劳务公司不能找红星基础公司要求赔偿o( A．正确  )

(5)诚信劳务公司解除本合同的做法是否合法？  (B．合法)

案例四：某大型工程项目机电安装工程有甲工业设备安装公司承包（以下称承包人），承包人通过招标投标选定某水暖电安装作业劳务公司（以下称劳务分包人）作为该项目施工的劳务分包合作伙伴。双方在建设工程施工劳务分包合同签署中明确约定：施工现场安全文明，

劳务分包人编制本项目的施工组织设计后送承包人修改审定；承包人不提供劳务分包作业人员的生活临时设施；若双方发生纠纷或争议，由项目所在地仲裁委员会仲裁。在实际施工阶段发生了如下几个问题：1.劳务分包二队施工现场管理混乱，事故频发，承包人要求检查进场电焊工和电工的特种作业人员证书时队长不予配合。为此，承包人书面通知劳务分包人和劳务分包项目负责人求改善管理和撤换劳务分包二队队长，但遭到拒绝o

2.劳务分包人在工地附近居民区租房作为劳务作业人员膳宿生活用，但生活区疏于管理，脏现象严重。对此当地街道对承包人进行了处处罚，承包人不服处罚，要求街道的上级部门行政复议。针对上述情况，承包人提出解除劳务分包合同，劳务分包人不同意解除，并拟向当地人民法院提起诉讼。根据背景材料回答以下问题

(1)承包人要求劳务分包人编制施工组织设计的做法是错误的。正确的应该是劳务分包人应当根据承包人编制的施工组织设计，编制及修订提交劳务作业方案，劳务作业方案应包括(  A．劳动力安排计划    B．机具计划    C．设备计划D．材料供应计划    )等。

(2)承包人不提供劳务作业人员生活临时设施的做法是正确的o(B．错误   )

(3)承包人( B．可以 )要求劳务分包人撤换劳务二队队长。

(4)劳务分包人生活区脏乱差，使得承包人受到当地行政管理部门的处罚，(A．承包人  )是劳务作业人员生活区管理的责任人。

(5)本案承包人可以解除本劳务分包合同o(A．可以   )

案例五：20 1 1年7月，住建部发布了“关于发布行业标准《建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准》的公告”（第1 059号），公告指出：该标准自20 1 2年1月1日起实施。《建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准》中规定，劳务员的主要工作职责之一是：“负责或监督芳务人员进出场及用工管理。”作为劳务员，对本岗位的工作职责必须掌握。请依据《建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准》回答以下问题。

1．劳务分包作业过程管理包括劳务队伍的进场管理、(A．劳务分包作业过程的安全管理 D．劳务分包作业过程的质量管理 E．劳务分包作业过程的进度管理  )和劳务队伍的退场管理等。

2．劳务分包队伍进场流程中的第一步是：(  B．编制进场工种、人数一览表  )

3．劳务员根据公司所批复的项目进度计划和劳动力使用计划编制进场工种、人数一览表，该表除反映工种、人数的信息外，还应该有：(C．进场时间   )

4．下达劳务分包队伍进场通知书的时间(  D．应在工程开工的7天前（如劳务合同有具体约定，按合同约定）  )

5．劳务分包队伍进场是指承包人通过合法选择或采取招标程序而中标的施工劳务企业依照与承包人所签订的建设工程劳务分包合同开始履行施工程序的行为o(  A．正确 )

案例六： 20 1 1年7月，住建部发布了“关于发布行业标准《建筑与市政工程施工观场专业人员职业标准》的公告”（第1 059号），公告指出：该标准自20 1 2年1月1日起实施。《建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准》中规定，劳务员的主要工作职责之一是：“负责或监督劳务人员进出场及用工管理。”作为劳务员，对本岗位的工作职责必须掌握。请依据《建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准》回答以下问题。

1．承包人因某种原因终止合同，劳务分包队伍中途退场。劳务分包队伍可按照合同条款进行申诉。但劳务分包队伍有下列哪种情形，将要承担相应的违约责任(  A．发生事故隐瞒不报和漏报的D．因劳资纠纷引发的群体性事件影响特别恶劣的；E．发生群体违法行为和刑事案件造成不良影响的；；  )

2．劳务分包退场情况，按照分包方和承包方的意愿可归纳为(A．正常终止合同    B．承包人要求终止合同 D．劳务分包队伍申请提前终止合同  )

3．工程完工意味着工程验收合格(B．错误)o

4．进场工种、人数一览表由(  A．劳务员   )编写。

5．劳务队伍出场通知书具体内容各项目部可根据本项目的自身情况进行编写o(A．正确)

案例七：某建筑公司安全管理部门检查某在建的建筑工地，重点检查劳务员在劳务分包作业程中的安全管理工作。督促劳务员依据相关法律法规及规定、工程承包合同、工程劳务包合同等加强对施工劳务队伍在劳务分包作业过程中的安全管理，以减少施工工地安全事故的发生。关于劳务分包作业过程中的安全管理，请回答以下问题：

1．施工项目安全管理的第一责任人是：(C．项目经理  )

2．安全检查的内容主要是查思想(A．查管理    B．查隐患 E．查整改  )查事故处理。

3．检查的重点是劳务条件、(A生产设备 B现场管理C．安全卫生设施D．生产人员的行为)o

4．安全教育培训包括知识、技能、意识三个阶段的教育o( A．正确))

5．安全检查形式分为定期安全检查、突击性安全检查(B．错误 )

案例八：  陈某于2008年4月1日到某工程施工单位工作，担任项目工程师0 2008年4月1日，双方签订了二年期劳动合同，合同期限为2008年4月1日至20 1 0年3月3 1日。劳动合同期满后，双方又续签了二年期劳动合同，合同终止时间为20 1 2年3月3 1日。在20 1 2年2月28日，施工单位单方面向陈某做出《终止劳动合同通知书》，书面告知与陈某签订的劳动合同于20 1 2年3月3 1日期满后终止劳动关系。陈某拒绝签署《终止劳动合同通知书》，并要求签订无固定期限劳动合同。因公司不同意陈某的要求，并于20 1 2年4月1日停止了陈某的工作，为此，陈某申请劳动仲裁。

1．施工单位与陈某连续签订了两次固定期限劳动合同后，第三次陈某可以要求签订(  B．无固定期限劳动合同  )

2．该单位单方面停止陈某的工作的行为是(B．错误 )的。

3．应当订立无固定期限劳动合同的情形有(  A．劳动者在该用人单位连续工作满十年C．用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的D．连续订立二次固定期限劳动合同，且劳动者没有相关过失)：

4．劳动合同的终止，是指(  C．劳动合同双方当事人  )的权利义务因履行完毕而归于消灭，劳劫合同关系不复存在，劳动合同对用人单位和劳动者双方不再具有法律约束力。

5．劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位提前3 0天以书面形式通知劳动者本人，可以解除劳动合同o    (A．正确   )

案例九： 20 1 1年4月8日，李先生被某建筑公司聘用担任机电工程师。该公司通知李先生4月1 0日上班，同时告知他试用期为个月，试用期合格后双方签订劳动合同，公司将为其办理社会保险。李先生工作2个月后，发现该公司对包括李先生在内的1 0名试用期间的员工均没有签订劳动合同，也没有缴纳社会保险。于是李先生匿名向劳动保障监察机构举报。劳动保障监察机构受理该举报后，及时向该公司调查了解情况，发现举报人反映的情况基本属实。依据调查事实，劳动保障监察机构依法向该公司下达了《限期整改指令书》，责

令该公司在7日内与该1 0名员工补签劳动合同，并为他们补办社会保险0 3天后该公司就与1 0名试用期间的员工签订了劳动合同，并为他们补办了社会保险。

1．试用期合格后用人单位与李先生签订劳动合同是正确的o(  B．错误  )

2．社会保险除养老保险外，还包含(A．医疗保险  B．生育保险 D．失业保险  E．工伤保险

3．试用期为三个月，劳动合同最少应签订( C．三 )年。

4．已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起(  A．一  )个月内订立书面劳动合同。

5．试用期不包括在劳动合同期限内o(B．错误)

案例十：吴某系某纺织有限公司工2007年3月1 5日，吴某在下班途中与单某驾驶的机动车发生碰撞受伤。为赔偿问题，吴某将单某及其投保的保险公司告上法庭，要求两被告赔偿。经法院审理，双方达成了调解协议，由保险公司赔偿医药费、护理 3 7000元，单某赔偿1 500元。费、误工费等损失事故发生后，吴某同时向当地劳动和社会保障局申请工伤认定，经劳动和社会保障局认定，吴某因交通事故受伤构成工伤。吴某至为九级伤残。乏伤情况经劳动能力鉴定委员会鉴定由于该纺织有限公司未为吴某交纳工伤保险金，吴某遂申请劳动仲裁，要求用人单位承担工伤保险责任，并终止劳动关系。劳动争议仲裁委员会作出裁决后，该单位不服，认为仲裁裁决未扣除吴某在交通事故赔偿案件人民法院提起诉讼o  己获赔的医疗费等费用，遂向近日，人民法院判决对此作出肯定的回答，用人单位被判决承担医疗费、护理费、一次性工伤医疗补助金、一次性伤残就业补助金、一次性伤残补助金等   合计68000元。

1．工伤保险费由(A．用人单位   )承担。

2．下班途中的交通事故应认定工伤o(A．正确   )

3．用人单位和劳动者本人都可向社保行政部门提出工伤认定申请o (A．正确    )

4．工伤认定申请材料包括(A．工伤认定申请表 B．与用人单位存在劳动关系的证明材料 E．医疗机构出具的受伤后诊断证明书或者职业病诊断证明书   )

5.九级伤残一次性伤残补助金为(  c．9    )个月的本人工资

案例十一：．某建筑公司某年1 0月有节日2天，公休日8天，采取一班制劳动，生产工人月平均人数800人，其它情况如下表：

试计算（单选题）：

(1)日历工日数为(c．24800工日   )

(2)公休工日数为(B．8000工日  )

(3)制度工日数为(C.1 6800工日  )

(4)出勤工日数为(D1 6600工日)

(5)制度内实际工作工日数为(B.1 6460工日  )

(6)实际工作工作工日数为(C.1 6500工日   )

案例十二：．某建筑施工企业，苴往幺舂计咨料加下表：

根据上表中的相关资料数据，试计算（单选题）：

(1)企业从业人员人均人工成本为(B.16338.7元／人)

(2)从业人员人工成本占费用总额比重为(C.7.56%    )

(3)工资总额占企业从业人员人工成本比重为(A.57.64%    )

(4)社会保险费用占企业从业人员人工成本比重为(  D.20.47% )

案例十三：．某建筑公司某年同期平均全部人员的构成为职工450人、离退休及退职人员62人。保险福利费用总额为53.1万元，其中职工保险福利费用为47.8万元，呙退休及退职人员保险福利费用5.3万元。试计算（单选题）：

(1)全部人员人均保险福利费用为(A.1 03 7   )（元／人）o

(2)平均每个职工所享受的保险福利费用(C.  1 062 )（元／人）

(3)离休、退休、退职人员平均保险福利费用(  D.855)（元／人）

试判断：

(4)职工保险福利费用不属于劳动报酬，在一定程度土具有按需分配性质o(A．正确  )

(5)离休、退休、退职人员保险福利费用总额指标是指社会保险机构或者企业实际支付给离休、退休、退职人员的保险福利费用的总称o(A．正确  )

案例十四：．.20 1 1年，352名巴基斯坦籍劳务人员通过了北京建工国际公司劳务部门和沙特SABIC项目的考核，在完成体检后，他们将奔赴SABIC项目。据悉，这是北京建工国际首次大规模、成建制地驯入第三国劳务人员。此次北京建工国际录用的352人涵盖木工、瓦工、带班工长、钢筋工等1 5个工种，是考察了几个国家的劳务中介公司并综合考虑用工成本、国际关系等因素后，经过技能和外语考试等环节确定下来的。一名中国劳务人员月工资是1 000多美元，这次采用的巴基斯坦劳务人员平均月工资相对低很多，SABIC项目需要2000名第三国劳务人员，这为项目部省下了不少成本。

为稳定队伍、提高人员素质，北京建工国际特地为他们印制了中、英、阿三种语言的小册子，还上门服务，组织人员对他们进行英语、安全方面的培训，并根据他们的需求设立食堂、宿舍等设施。此外，用工项目还收取巴国中介公司和每名劳务人员一定额度的保证金，一定程度上降低了企业用工风险。

(1)第三国劳务模式的优点(   A．第三国劳务使用成本较低B．第三国劳务比当地劳务较好管理，一般比较少出现违规现象C．第三国劳务一般工作都很认真，比项目部当地劳务工作效率更高 )（多选）

(2)第三国劳务模式的缺点(  A．聘时间过长，不能及时满足项目部施工生产的需要，一般来说第三国的距离一般较远，同时项目部派出的招聘人员需要对当地的法律法规、政府杌构和劳务市场有较多的了解和熟悉，这样就拉长了招聘的时间B．由于直接招聘第三国劳务需要办理更多的手续，如果招聘的人员数量有限的话，招聘成本会相对较高 )（多选）

(3)判断题

第三国劳务模式主要适用于项目部紧缺的技能型工种劳务，在项目所在地无法解决，或者在当地招聘成本较高的情况下，可以考虑使用第三国劳务模式，并且可以根据项目部的具体情况，选择不同的招聘方式o(  A．正确   )

(4)关于第三国劳务的管理叙述正确的是(   A．要严格遵守项目所在国本地的劳务政策和法规，严密的合同管理，不断细化、强化合同条款，避免出现纰漏。将工资发放、休假、医疗、事故的处理及保险索赔、饮食及宿安排、来往费用的处理等内容尽可能细地在劳务合同中进行明确、具体、细致的约定，并且向劳务进行详细的解释，让其全面了解自己的权利和义务。B．日常工作过程中建立正常的沟通机制，劳务在生活工作方面遇到问题可随时向所在部门反映，也可直接向主管领导、行政部或人事办反映，对于比较重要的问题项目部应及时研究解决，避免将矛盾集中或积累。C．加强对外籍劳务的人性关怀，努力使其融人工作团队，提供其对团队的归属感和荣誉感，增强其对公司的凝聚力。在生活方面提供尽可能方便的条件，尊重他们的生活习惯、宗教信仰。D．对于表现优秀昀外籍劳务，应当适当增加其基本工资水平，以资鼓励，并以此带动其他工人。)（多选）

(5)国际工程劳务在使用模式上除了案例中第三国劳务模式以外，还有(A．劳务派遣模式 B．劳务分包模式和当地劳务分包模式C．劳务中介模式  D．“当地直招”模式  ) 几种o（多选）

案例十五：．．目前我国在某国的劳务人员约3 000多人，分别从事纺织、建筑、造船、农业等领域的工作，多数是建筑工人。近段时间以来，几乎每天都有几十名中国劳务人员来到我国驻当地大使馆，请求使馆协助解决他们面临的劳务纠纷和种种困难。随着时间推移，在当地务工的中国建筑工人大规模前往中国驻该国使馆请愿。据最初频繁请愿的300多人反映：

1)他们来当地务工半年多，中介机构和雇主一直未能为工人办妥合法务工和居留手续，使许多人实际上成了“黑工”；2）到当地后实际领取的工资与国内派出单位当初的承诺有出入。中介公司承诺可以在当地打工三到五年，每月工作200多个小时，时薪为3欧元，不少劳工为此交纳了近十万元的出国服务费。但他们只干了半年，签证就到期了，此时有的才挣了不到3万元。

雇主随意更改合同，克扣和拖欠工资的情沉时有发生，劳工的工作生活环境迅速恶化。在使馆的积极配合下，各地工作组采取谈妥一批回国一批的方式，因务工居留手续出问题而在当地“非法滞留”的3 00多名中国务工人员基本都J顷利回国。

(1)国际工程劳务的一般特点(  A．多国复杂性且有较大的流动性B．符合要求的劳务资源短缺，劳务综合素质参差不齐C．使用量大D．劳务人员背景复杂)o（多选）

(2)国际劳务管理直接影响到工程的(A．经济效益  B．进度    C．工程质量)o（多选）

(3)国际劳务管理影响到企业在所在国的信誉和发展o（判断题）(  A．正确  )

(4)关于建立国际工程劳务项目突发劳务事件的应急预案主要包括：(  A．应急的组织机构与职责； B．应急程序；C．善后处置程序；D．相关方的电话及地址[如我国驻外使（领）馆电话、最近的医院的电话及地址】  )一日劳务事件暴发，应急小组成员应立即赶赴现场，控制现场局面，疏导相关人员，尽量缩小对外界的影响，向劳务分包商上级和本企业上级报告o（多选）

(5)据调查，本案例中的纠纷起因是该公司在普遍中存在“重派出、轻管理’’的问题，没有在项目上建立起相关的制度，此次事件，不仅使使馆的正常工作受影响，还错过了解决问题的最佳时机。国际工程劳务管理中，除了要建立国际工程劳务纠纷和劳务事件的应急管理制度以外，通常要建立并贯彻执行的制度有(A．贯彻执行《对外承包工程管理条例》定期裣查制度B．国际工程劳务分包招投标制度与合同管理制度C．健全国际工程劳务教育培训制度D．国际工程劳务人员权益保护制度)o（多选）

岗位知识与专业技能模拟试卷答案

- 判断题

1-5错对错对对  6-10对错对错对 11-15对对错对错

16-20对错错错错

- 单选题

- D  22.B  23.D  24.B  25.D  26.D  27.B  28.B  29.B  30.B

- D  32.A  33.A  34.C  35.A  36.D  37.B  38.A  39.B  40.D

- A  42.D  43.A  44.C  45.C  46.D  47.B  48.B  49.D  50.C

- B  52.D  53.B  54.C  55.B  56.D  57.D  58.B  59.B  60.C

- 多选题

61.BDE  62.ABCD  63.ACDE  64.ACD  65.ABD  66.ACDE  67.ABCE  68.ABC  69.ACDE  70.ABCE  71.ABD  72.ABCD  73.ADE  74.ACDE  75.AB  76.ABCE  77.ACDE  78.ABCDE  79.ACDE  80.ABCD